| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ### Số: /2025/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH,
DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2025/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Xây dựng, cụ thể:

a) Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ trong đô thị theo địa giới đô thị xác định tại quy hoạch đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị); dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

b) Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);

c) Sở Nông nghiệp và Tài nguyên đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý.

2. Các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng, ban có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chuyên môn quản lý xây dựng cấp huyện.

Điều 4. Các cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giao phòng, ban có chức năng quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp huyện, cấp xã.

Điều 5. Cơ quan chuyên môn về đầu tư công, ban quản lý dự án đầu tư công chuyên ngành

1. Các cơ quan chuyên môn về đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Đầu tư công (không bao gồm các chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công được quy định tại Điều 4 Quy định này), cụ thể:

a) Sở Xây dựng đối với chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: các hoạt động kinh tế (giao thông; cấp nước, thoát nước; quy hoạch; công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị); hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội;

b) Sở Tài chính đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: quốc phòng; an ninh và trật tự; tài chính, ngân hàng; các hoạt động kinh tế (cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; ủy thác vốn qua ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã);

c) Sở Công Thương đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: các hoạt động kinh tế (công nghiệp; khu công nghiệp và khu kinh tế; thương mại);

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: bảo vệ môi trường (môi trường, tài nguyên); các hoạt động kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản);

đ) Sở Y tế đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình;

e) Sở Giáo dục và Đào tạo đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xã hội;

g) Sở Văn hóa và Thể thao đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao; phát thanh, truyền hình, thông tấn; các hoạt động kinh tế (kho tàng, bưu chính);

h) Sở Khoa học và Công nghệ đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: khoa học, công nghệ; các hoạt động kinh tế (viễn thông; công nghệ thông tin);

i) Sở Du lịch đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: các hoạt động kinh tế (du lịch).

2. Các ban quản lý dự án đầu tư công chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, bao gồm:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, trừ đường sắt, đường sắt đô thị quy định điểm b khoản 2 Điều này;

b) Ban Quản lý đường sắt đô thị đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông: đường sắt, đường sắt đô thị;

c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: bảo vệ môi trường; các hoạt động kinh tế (cấp nước, thoát nước; quy hoạch; công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; công nghiệp; khu công nghiệp và khu kinh tế; thương mại);

d) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực: y tế, dân số và gia đình; giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xã hội; văn hóa, thông tin; khoa học, công nghệ; thể dục, thể thao; phát thanh, truyền hình, thông tấn; các hoạt động kinh tế (kho tàng; bưu chính; du lịch; tài chính, ngân hàng; viễn thông; công nghệ thông tin; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; ủy thác vốn qua ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã); hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội;

đ) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý (bao gồm Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc, Ban Quản lý phát triển đô thị).

3. Trường hợp dự án liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau thuộc phụ trách, quản lý từ 02 cơ quan trở lên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên môn về đầu tư công, ban quản lý dự án chuyên ngành đầu tư công được xác định theo ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức đầu tư dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giao phòng, ban có chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã là cơ quan chuyên môn về dự án không có cấu phần xây dựng cấp huyện, cấp xã.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 6. Về xác định cơ quan chủ quản dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính trở lên

1. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên:

a) Cơ quan chuyên môn về đầu tư công được quy định tại khoản 1 Điều 5 chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan để thống nhất phương án giao 01 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương giao 01 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án;

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố được đề xuất là cơ quan chủ quản, cơ quan chuyên môn về đầu tư công quy định tại khoản a Điều này tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao Ủy ban nhân dân Thành phố là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

2. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trở lên: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công.

Điều 7. Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

1. Sở Tài chính tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho chương trình, dự án sau đây:

a) Dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chương trình, dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố;

c) Dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên;

d) Dự án nhóm B, nhóm C thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên do Ủy ban nhân dân Thành phố là cơ quan chủ quản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp tổ chức lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

3. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp xã, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

4. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 (chương trình, dự án nhóm A, B, C của cơ quan nhà nước thuộc cấp mình quản lý; chương trình, dự án nhóm A của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự đảm bảo chi thường xuyên; chương trình, dự án nhóm A, B của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khác, trừ các đơn vị được quy định tại điểm b khoản này):

a) Đối với chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân Thành phố: Sở Tài chính là cơ quan tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

b) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn của Thành phố quản lý: giao cơ quan chuyên môn (đơn vị cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

c) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc tham mưu, trình quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Điều 8. Nguyên tắc xác định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

1. Đối với chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định này, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được xác định như sau:

a) Ban quản lý dự án đầu tư công chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này được xác định là cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với chương trình, dự án thuộc lĩnh vực mình quản lý;

b) Đối với các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A thuộc nhiều lĩnh vực hoặc dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Sở Tài chính là cơ quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho đơn vị trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới để lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Thành phố thực hiện trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức (trừ các dự án thực hiện thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên), Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án được xác định là cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với chương trình, dự án.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được xác định theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này quyết định việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo hiệu quả.

3. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được xác định theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này là cơ quan được xác định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh trong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Điều 9. Thẩm định chủ trương đầu tư

1. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia (trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); chương trình, dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; chương trình, dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố: Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức thẩm định.

2. Đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố: Cơ quan chuyên môn về đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này tổ chức thẩm định.

3. Đối với chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư công.

4. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025:

a) Đối với chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân Thành phố: Cơ quan chuyên môn về đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này tổ chức thẩm định;

b) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn của Thành phố quản lý: Cơ quan chuyên môn (đơn vị cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) tổ chức thẩm định;

c) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định theo quy định hiện hành.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến đối với các dự án có đề xuất tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

6. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư tại khoản 1 đến khoản 4 Điều này là cơ quan, tổ chức thẩm định trong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Điều 10. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối đối với chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố

1. Sở Tài chính tổ chức thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách Thành phố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trực thuộc tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý.

3. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025:

a) Đối với chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân Thành phố: Sở Tài chính là cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

b) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn của Thành phố quản lý: Cơ quan chuyên môn (đơn vị cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) là cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

c) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan có chức năng trực thuộc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Điều 11. Trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

1. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách:

a) Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo đề nghị của Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư công (nếu có), gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

b) Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố: Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định tại Điều 9 Quy định này, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

c) Đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố: Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định tại Điều 9 Quy định này, gửi cơ quan thẩm định để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

d) Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường hợp không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện): Cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định tại Điều 9, gửi cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp huyện để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện) hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp có tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện).

2. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025:

a) Đối với chương trình, dự án nhóm A: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định tại Điều 9 Quy định này, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định;

b) Đối với dự án nhóm B, C: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Cơ quan chuyên môn (đơn vị cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) thực hiện quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định tại Điều 9 Quy định này và trình Cơ quan chuyên môn (đơn vị cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) thực hiện quyết định chủ trương đầu tư;

c) Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định, gửi cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp huyện để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Chương III

LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Điều 12. Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

1. Đối với chương trình, dự án có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: chủ đầu tư (được xác định trong quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021.

2. Đối với chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Cơ quan chuyên môn về đầu tư công theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực mình quản lý;

b) Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ quy hoạch Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 13. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Đối với dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Thành phố: Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bao gồm việc thẩm định của người quyết định đầu tư và việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định).

2. Đối với chương trình, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Thành phố có cấu phần xây dựng, trừ các dự án được quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều này: Các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024; đồng thời, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024.

3. Đối với chương trình, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Thành phố không có cấu phần xây dựng, trừ các dự án được quy định tại khoản 4 Điều này:

a) Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức thẩm định đối với các dự án nhóm A;

b) Các cơ quan chuyên môn về đầu tư công được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy định này tổ chức thẩm định đối với các dự án nhóm B, nhóm C.

4. Đối với chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền tại điểm d khoản 1 Điều 14 Quy định này: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 42, 43 Luật Đầu tư công; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bao gồm việc thẩm định của người quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 và việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định), thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án.

5. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư:

a) Đối với dự án nhóm A có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: giao các cơ quan được quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024; đồng thời, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024;

b) Đối với dự án nhóm A không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức thẩm định theo quy định;

c) Đối với chương trình, dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này;

d) Đối với chương trình, dự án của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025.

6. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công:

a) Đối với dự án nhóm A: Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức thẩm định theo quy định;

b) Đối với dự án nhóm B, C: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định theo quy định.

7. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại khoản 1 đến khoản 6 Điều này là cơ quan, tổ chức thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư dự án.

Điều 14. Ủy quyền quyết định đầu tư và ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C (bao gồm các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong vòng 60 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, như sau:

a) Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định đầu tư các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng;

b) Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy định này quyết định đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng;

c) Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn về đầu tư công được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy định này quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực mình quản lý trừ dự án do Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập thẩm định;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Thành phố do đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư (trừ dự án nêu tại điểm a khoản 1 Điều này).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (không áp dụng phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu) đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong vòng 60 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, như sau:

a) Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy định này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án có cấu phần xây dựng;

b) Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn về đầu tư công được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy định này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực mình quản lý.

3. Người đứng đầu các cơ quan được ủy quyền tại khoản 1 Điều này thực hiện các quyền, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của “Người có thẩm quyền quyết định đầu tư” được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan, trừ phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập, quyết toán dự án hoàn thành tại Điều 16 Quy định này.

4. Chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định tại khoản 1, 2 Điều này kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

Chương IV

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ,
VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Điều 15. Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư

1. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các dự án đã được ủy quyền tại khoản 1 Điều 14 của Quy định này: Cơ quan thẩm định dự án theo quy định Điều 13 của Quy định này hoặc cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (đối với các dự án do Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định) tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại Điều 75, Điều 76, Điều 80 Luật Đầu tư công.

2. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định tại Điều 75, Điều 76, Điều 80 Luật Đầu tư công.

Điều 16. Ủy quyền phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập, quyết toán dự án hoàn thành

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập, quyết toán dự án hoàn thành trong vòng 60 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, như sau:

a) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc các Sở, ngành quyết định đầu tư tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Quy định này.

b) Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quyết định đầu tư tại điểm d khoản 1 Điều 14 Quy định này.

2. Chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định tại khoản 1 Điều này kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy định chuyển tiếp

Việc chuyển tiếp các chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Đầu tư công, Điều 54 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Các cơ quan, đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập hồ sơ trình quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định, trừ khi quy định pháp luật hiện hành có quy định khác.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Tài chính.

3. Sở Tài chính là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Quy định này, làm đầu mối tổng hợp báo cáo, vướng mắc và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

4. Các nhiệm vụ, quyền hạn không quy định tại Quy định này, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024) và các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

6. Khi các quy định được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới: áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

7. Khi không còn cơ quan hành chính cấp huyện, các trách nhiệm, quyền hạn thuộc cơ quan hành chính cấp huyện được quy định tại Quy định này không còn hiệu lực./.